Polanów, dnia 20.02.2023 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bukowo, Świerczyna, Dadzewo”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00079722/01

Zmiana treści załącznika nr 6 do SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)), zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający wprowadza w załączniku nr 6 do SWZ (projekt umowy) następujące zmiany:

- W §8 pkt 1 lit. b zmienia się zapis z „transza druga w wysokości pozostałej kwoty umownej brutto, robót wykonanych do 15.10.2018r.” na „transza druga w wysokości pozostałej kwoty umownej brutto, robót wykonanych do 29.09.2023 r.”

- W §13 dodaje pkt 17 i 18 w następującym brzmieniu:

17. Zamawiający może dokonać waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2024, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 5 %. Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona złożyła wniosek o waloryzację wynagrodzenia. W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik waloryzacji przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 5 % poszczególnych stawek jednostkowych wynagrodzenia Wykonawcy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

18. W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tych podwykonawców, jeśli przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tych umów przekracza okres 6 miesięcy.

3. Wykreśla zapis w § 11 pkt 2 lit. a.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.

GL/MD

## Burmistrz Polanowa

## Grzegorz Lipski