Gmina Polanów	Polanów, dnia 22.05.2025r.

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.10.2025

Do wszystkich Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej do  Dadzewa”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2025/BZP 00234081 z dnia 2025-05-16

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca Development Design SP. z o.o.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluję koszt swojej oferty na podstawie podanej ilości miesięcy. Wnosimy o rozdzielenie terminu wykonania na projekt i budowa (jeżeli jest to system zaprojektuj wybuduj).

Odpowiedź: Termin realizacji jest terminem ostatecznym, chyba że nastąpią okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, powodujące zmianę terminu wykonania zadania.

Pytanie 2: Wnosimy o podanie kwoty jaką zamawiający posiada w swoim budżecie na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedź: na usługę nadzoru inwestorskiego Zamawiający posiada kwotę w wysokości 24.000,00 zł brutto.

Pytanie 3: W celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty proszę o podanie ilości wymaganych wizyt inspektora/ inspektorów nadzoru na budowie w skali tygodni w okresie projektu oraz wykonania robót budowlanych.

Odpowiedź: raz w tygodniu oraz na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

Pytanie 4: Czy zamawiający wymaga dysponowania inspektorami innych branż niż wskazane w swz?

Odpowiedź: Wskazane w SWZ.

Pytanie 5: Prosimy o podanie linku do przetargu dotyczącego robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego?  Wartości robót budowlanych z informacją, czy umowy na zadania zostały już podpisane.

Odpowiedź: Link podany jest w pkt. 3 SWZ. Wartość robót budowlanych wynosi 1.156.241,34 zł brutto. Umowa z Wykonawcą nie została jeszcze podpisana.

GL/MD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski