GMINA POLANÓW                                                        Polanów, dnia 12 lipca 2021 r. 
ul. Wolności 4 
76-010 Polanów 
GNR.I.271.3.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.   Zamawiający GMINA POLANÓW z siedzibą przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, NIP 499-04-65-414, REGON 330920660,
zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów – rok 2021”

II. Przedmiot zamówienia: realizacja zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów – rok 2021”.
1. Zamawiający informuje, że: 
a) przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
b) posiada aktualny program usuwania azbestu z terenu Gminy Polanów. 
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w niniejszym opisie technicznym przedmiotu zamówienia (zwanym dalej Opisem).
3. Zadanie realizowane będzie na obszarze Gminy Polanów, na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania (uwzględnionych do dofinansowania) w dniu podpisania umowy wybranemu Wykonawcy. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy właściciel, użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości ujęty na wykazie obiektów zrezygnuje z usługi i/ lub gdy ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na poszerzenie przedmiotu zamówienia), Zamawiający może rozszerzyć wykaz,          o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt. o dodatkowe obiekty, z których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej zmianie. 
4. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tego zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
5. Po odbiorze wyrobów zawierających azbest i przekazaniu ich na składowisko Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- karty przekazania odpadów, 
- protokoły sporządzone przez Wykonawcę po zakończeniu prac z udziałem właścicieli nieruchomości, potwierdzające ilość odebranych odpadów,,
Oświadczenia Wykonawcy, sporządzone dla poszczególnych nieruchomości, o prawidłowym wykonaniu prac, tj. zgodnie z przepisami odrębnymi, a teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. 
6. Do Wykonawcy będzie należeć wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                 z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia             2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania       i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
b) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797),
c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 10), 
d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.       w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824), 
e) Ustawą z dnia 25 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),
f) Ustawą z dnia 7 Lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),
7. Niniejsze zapytanie posiada charakter rozeznania rynku na potrzeby przygotowania wniosku do WFOŚiGW w Szczecinie, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku nie uzyskania dofinansowania i nie podjęcia przez Radę Miejską w Polanowie uchwały o przystąpieniu do realizacji programu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 października 2021 roku.
IV. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości:
	Lp.
	Miejscowość
	Ilość wyrobów zawierających azbest

	
	
	m2
	Mg

	1
	Polanów
	1018,60
	18,04

	2
	Bożenice
	66
	1,1

	3
	Bartlewo
	244,20
	4,4

	4
	Bukowo
	215,60
	3,96

	5
	Buszyno
	368,50
	6,6

	6
	Cetuń
	132
	2,2

	7
	Chocimino
	75,90
	1,43

	8
	Doły
	209
	3,85

	9
	Dadzewo
	49,50
	0,88

	10
	Domachowo
	244,20
	4,4

	11
	Krąg
	257,40
	4,51

	12
	Krytno
	198
	3,3

	13
	Kościernica
	171,60
	3,08

	14
	Łąkie
	154
	2,75

	15
	Nacław
	663,30
	11,99

	16
	Powidz
	68,2
	1,21

	17
	Rzeczyca Mała
	187
	3,30

	18
	Rzeczyca Wielka
	22
	0,44

	19
	Rekowo
	168,30
	3,08

	20
	Samostrzel
	18,70
	0,33

	21
	Świerczyna
	177,10
	3,08

	22
	Sowinko
	143
	2,53

	23
	Wielin
	244,2
	4,4

	24
	Żydowo
	721,60
	12,10

	RAZEM
	5817,90
	102,96



     Podane dane w ww. tabeli w zakresie ilości m2 i Mg mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Zamawiający przyjął na potrzeby opracowania powyższych danych, że średnia waga 1 m2 płyt azbestowych = 0,02 Mg (20 kg)
V. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać do dnia: 20.07.2021 r. do godziny 13:00 do siedziby zamawiającego: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, sekretariat pokój 5. 
VI. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:
1) Cena - waga 100%,

VII.	Termin otwarcia ofert: 20.07.2021 r.
VIII. Warunki płatności: płatność określonego wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez uwag. 

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w celu uzyskania bliższych informacji oraz druku oferty do zapytania należy zgłosić się do: Justyna Plucińska, tel. 943480663, e-mail: j.plucinska@polanow.eu

X. Sposób przygotowania oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach równoważnych) lub wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa. 
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 
4) Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia, winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
5) Do oferty należy załączyć:
- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych/ odpowiednio wypis z bazy BDO lub aktualną umowę z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
- umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  lub inny dokument potwierdzający gotowość  przyjęcia odpadów  na stałe do unieszkodliwienia w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia,
- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub są wykonywane.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7) Ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy, który ją złożył.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
9) Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów – rok 2021”, zaadresowanej do Zamawiającego. 


XI.	W załączeniu:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy            
Burmistrz Polanowa 
    /-/ Grzegorz Lipski


GMINA POLANÓW   


                                                     


Polanów, dnia 


12


 


lipca


 


2021 r. 


 


ul. Wolności 4


 


 


76


-


010 Polanów


 


 


GNR.I.271.3.2021


 


ZAPYTANI


E


 


OFERTOWE


 


I


.


  


 


Zamawiający 


GMINA POLANÓW


 


z siedzibą przy ul. Wolności 4, 76


-


010 Polanów, 


NIP 


499


-


04


-


65


-


414, REGON 330920660,


 


zaprasza 


do 


składania ofert na potrzeby realizacji zadania w


 


zakresie zbierania, 


transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach 


projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 


Polanów 


–


 


rok 2021”


 


 


II


.


 


Przedmiot zamówienia


: 


realizacja zadania w zakresie zbierania, transportu oraz 


unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. 


„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów 


–


 


rok 2021”.


 


1.


 


Zamawiający informuje, że: 


 


a)


 


przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających azbest


;


 


b)


 


posiada aktualny program usuwania azbestu


 


z terenu Gminy Polanów


. 


 


2.


 


Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w 


niniejszym opisie technicznym przedmi


otu zamówienia (zwanym dalej 


Opisem)


.


 


3.


 


Zadanie realizowane będzie na obszarze Gminy Polanów, na 


nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający 


przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania 


(uwzględnionych do dofinansowan


ia) w dniu podpisania umowy wybranemu 


Wykonawcy. 


 


W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy właściciel, 


użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości ujęty na wykazie obiektów 


zrezygnuje z usługi i/ lub gdy ilość 


unieszkodliwionych odpadów zawierających 


azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a 


Zamawiający będzie dysponował środkami finan


sowymi na poszerzenie 


przedmiotu


 


zamówienia), Zamawiający może rozszerzyć wykaz, 


         


o 


którym mowa w


 


zdaniu pierwszym niniejszego pkt. o dodatkowe obiekty, z 


których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest. Zamawiający 


poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej 


zmianie. 


 


4.


 


Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że ws


zelki


e


 


dane, 


dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta 


wyłącznie w celu wykonania tego zadania, a dane osobowe będzie chronić 


zgodnie z ustawą


 


z dnia 10 maja 2018 r. 


o ochronie danych osobowych (tj. 


Dz.U. z 2019 r., poz. 


1781 ze zm.).


 


5.


 


Po odbio


rze wyrobów zawierających azbest 


i przekazaniu ich na składowisko 


Wykonawca 


dostarczy Zamawiającemu:


 


-


 


karty przekazania odpadów, 


 


-


 


protokoły sporządzone przez Wykonawcę po zakończeniu prac z udziałem 


wła


ścicieli nieruchomości, potwierdzające ilość odebranych 


odpadów


,,


 




GMINA POLANÓW                                                          Polanów, dnia  12   lipca   2021 r.    ul. Wolności 4     76 - 010 Polanów     GNR.I.271.3.2021   ZAPYTANI E   OFERTOWE   I .      Zamawiający  GMINA POLANÓW   z siedzibą przy ul. Wolności 4, 76 - 010 Polanów,  NIP  499 - 04 - 65 - 414, REGON 330920660,   zaprasza  do  składania ofert na potrzeby realizacji zadania w   zakresie zbierania,  transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach  projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Polanów  –   rok 2021”     II .   Przedmiot zamówienia :  realizacja zadania w zakresie zbierania, transportu oraz  unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów  –   rok 2021”.   1.   Zamawiający informuje, że:    a)   przeprowadził inwentaryzację wyrobów zawierających azbest ;   b)   posiada aktualny program usuwania azbestu   z terenu Gminy Polanów .    2.   Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki podane w  niniejszym opisie technicznym przedmi otu zamówienia (zwanym dalej  Opisem) .   3.   Zadanie realizowane będzie na obszarze Gminy Polanów, na  nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich. Zamawiający  przekaże wykaz obiektów objętych realizacją niniejszego zadania  (uwzględnionych do dofinansowan ia) w dniu podpisania umowy wybranemu  Wykonawcy.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy właściciel,  użytkownik wieczysty bądź zarządca nieruchomości ujęty na wykazie obiektów  zrezygnuje z usługi i/ lub gdy ilość  unieszkodliwionych odpadów zawierających  azbest będzie niższa od przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a  Zamawiający będzie dysponował środkami finan sowymi na poszerzenie  przedmiotu   zamówienia), Zamawiający może rozszerzyć wykaz,            o  którym mowa w   zdaniu pierwszym niniejszego pkt. o dodatkowe obiekty, z  których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest. Zamawiający  poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej  zmianie.    4.   Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że ws zelki e   dane,  dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta  wyłącznie w celu wykonania tego zadania, a dane osobowe będzie chronić  zgodnie z ustawą   z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. z 2019 r., poz.  1781 ze zm.).   5.   Po odbio rze wyrobów zawierających azbest  i przekazaniu ich na składowisko  Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu:   -   karty przekazania odpadów,    -   protokoły sporządzone przez Wykonawcę po zakończeniu prac z udziałem  wła ścicieli nieruchomości, potwierdzające ilość odebranych  odpadów ,,  

