Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt
 UMOWA …………………
zawarta w dniu .............................. r. w Polanowie pomiędzy:
Zamawiającym: Gminą Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów, 
REGON 330920660, NIP 499-04-65-414, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Lipskiego – Burmistrza Polanowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marty Kleinszmid
a Wykonawcą: 
____________________________________________________________________________________________________________
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polanów – rok 2023”, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Zakres obejmuje:
2.1 zadanie: opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do  tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest w przewidywanej ilości ok. 31,90 Mg,  
2.2  zadanie: demontaż, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów, wyrobów zawierających azbest w przewidywanej ilości ok. 13,20 Mg,  
2.3 Wskazane ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego                pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wykaz nieruchomości, z których w 2023 roku planowane jest usunięcie wyborów zawierających azbest opracowano na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych właścicieli
2.4 Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania umowy nie przewiduje się  minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.
3. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wynikające z Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia o wartości poniżej 130.000,00 zł oraz ze złożonej oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
5. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz osoby niezbędne do wykonania umowy.

§2

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według faktycznej wagi odpadów zawierających azbest (w Mg).
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako sumę (1.1) iloczynu ceny jednostkowej za zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg odpadów zawierających azbest oraz masy odpadów, oraz (1.2) iloczynu ceny jednostkowej za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg odpadów zawierających azbest oraz masy odpadów, według stawek:


1.1 cena jednostkowa za zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg odpadów zawierających azbest w wysokości:
..................................................zł netto 
(słownie ………….......................................................................................... złotych)
..................................................zł brutto 
(słownie ………….......................................................................................... złotych)


1.2 cena jednostkowa za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg odpadów zawierających azbest w wysokości:
..................................................zł netto 
(słownie ………….......................................................................................... złotych)
..................................................zł brutto 
(słownie ………….......................................................................................... złotych)

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny jednostkowej wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Stawka jednostkowa wynagrodzenia Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalone będzie w oparciu o wagę wyrobów zawierających azbest (w Mg), rozliczone po przedstawieniu dokumentów.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonywać cesji lub przekazu wynagrodzenia wynikającego z umowy na rzecz osób trzecich.

§3

Wykonawca ustali pisemnie, w formie dokumentowej lub telefonicznie z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości znajdujących się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacją zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi Harmonogram prac. Wszelkie dane ilościowe ujęte w Harmonogramie prac winny być wyrażone w Mg.
1. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do dnia 31.08.2023 r. Za termin zakończenia umowy rozumie się zakończenie wszelkich prac objętych umową oraz dokonanie odbioru końcowego.
2. Odbiór zakończonych prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
3. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:
a) Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest z rozbiciem na poszczególne posesje;
b) Protokoły przekazania odpadu spisane przez właściciela posesji oraz Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość odebranych płyt azbestowo cementowych (z podaniem ich ilości w Mg);
c) Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzano prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                 i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy         i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004 r. nr 71 poz. 649 );
d) Dokumentację fotograficzną nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, w postaci zdjęcia przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.
5. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia 31.08.2023 r.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości pisemne oświadczenie właściciela posesji objętej wnioskiem o należytym wykonaniu usługi oraz protokół przekazania odpadu potwierdzający ilość odpadu w oparciu o dane z ważenia odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego, których 1 egzemplarz przekazuje Zamawiającemu.
7. Wykonawca dokona oceny prawidłowości zabezpieczenia zgromadzonych odpadów i w razie potrzeby dokona ich prawidłowego zabezpieczenia i zapewni odpowiednie pojemniki, palety i worki.
§4

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 2 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Strony zgodnie ustalają, że faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od terminu zakończenia zadania – odbioru końcowego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego faktycznej ilości odebranych i unieszkodliwionych płyt azbestowo-cementowych wraz z transportem i załadunkiem, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§5
1.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową, w tym również za ich bezpieczeństwo.

§6
1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w rozdziale XIV zapytania ofertowego z uwzględnieniem ewentualnej zmian terminu zakończenia realizacji zadnia określonego w aneksie do umowy) z zastrzeżeniem, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się dzień, w którym Wykonawca dokonał zgłoszenia, a w wyniku powyższego zgłoszenia nastąpił odbiór końcowy zadania bez uwag,
b) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
c) W wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z naruszeniem obowiązku osobistego wykonania zamówienia,
d) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na dostarczenie określonych dokumentów (liczonej jako iloczyn stawki kary umownej oraz liczby dni, o które Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem określonych dokumentów).
e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
f) Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
g) Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
h) Strony uzgadniają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z przedłożonej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7-dniowego terminu  przerwy w realizacji umowy,
c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami obowiązującego prawa lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,
d) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
e) Wykonawca oświadczy, że nie będzie wykonywać zadania objętego umową - Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania,
f) Ogłoszona zostanie likwidacja Wykonawcy - w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
g) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął wyznaczony termin. 

§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.



§8
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.
2. Usługi określone niniejszą umową powinny być wykonane zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),
b) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.,
c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 
d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824),
e) Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.),
f) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

§9

      Spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

1. Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polanów – rok 2023”.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ oraz oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym złożona w zapytaniu ofertowym.


§11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
                                                                                    

Podpisy
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