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Polanów, dnia 12 lipiec 2021 roku
Gmina Polanów 

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.: „Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji min. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych - część 1 i część 2”, dla którego Zamawiający posiada: Decyzję pozwolenia na budowę nr BOŚ/154/2018  z dnia 22.02.2018 r. dz. 154/2, 161, 160/1, 160/5, 159/2, 158/2, 23/4  obr. 4  m.Polanów. 
Wartość robót budowlanych brutto wynosi: 4.375.730,51zł. Projekt budowlany 
na podstawie którego będą realizowane roboty budowlane dostępny jest:

1) https://bip.polanow.pl/zam_publ.php?m=2&id_zam=277
2) https://bip.polanow.pl/zam_publ.php?m=2&id_zam=285 
3) w siedzibie Zamawiającego - Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów 
1. Obowiązki wykonawcy.
a. Zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania robót oraz ich zakończenia, zgodnie z umową na roboty budowlane.
b. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
c. Wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót i robót zanikających. 
d. Opiniowanie i załatwianie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
e. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego
f. udział w naradach/spotkaniach w siedzibie Zamawiającego oraz na placu budowy,  bieżące informowanie  Zamawiającego o postępie robót.
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – Dz.Urz.WE L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. strona 1, z późn. Zm., Dz. Urz. UE Polskie Wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3.
Kod CPV: 
71247000-1Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 Usługi zarządzania budową
3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający uzna warunek zdolność techniczna lub zawodowa za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
1. posiada uprawnienia do pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej bez ograniczeń                         i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
2. Każda ze wskazanych osób musi posiadać uprawnienia do prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
3. Wykonawca, który składa dokumenty potwierdzające  posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności np.drogowej, składa również dokumenty osób, która pełnić będą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pozostałych specjalnościach.
4. Zamawiający dopuszcza również sytuację odwrotną, z tym, że zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo Budowlane Wykonawca występuje jako koordynator  ich czynności na budowie.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, oświadczenia potwierdzające, że osoby ubiegające o zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby oraz posiadają uprawnienia do prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Okres realizacji. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi z dniem podpisana umowy i zakończy się w dniu faktycznego zakończenia inwestycji, po podpisaniu protokołu odbioru (bez usterkowym) 
7. Kryteriami wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto  – 100% 
Ilekroć jest mowa o Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert
Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert
„Cena”:„A” = ((cena brutto oferty z najniższą ceną)/(cena brutto badanej oferty)) * 100 pkt 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania
8. Złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 4, w Polanowie – sekretariat – pokój nr 5 w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. do godz. 12:00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Oferta dot. zapytania   na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Rewitalizacji rynku miejskiego i jego otoczenia”. Nie otwierać do dnia 20 lipca 2021 r. do godz. 12:15.”
Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i opieczętowana.

Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania z ofertą 30 dni. 
9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze stosownymi dokumentami na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje uzupełniające.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Kierownik Referatu Inwestycji - Bogumił  Badurak: w dni robocze w godzinach          od 09:00 do 14:00, tel. (94)3481059; e-mail: b.badurak@polanow.eu
Załączniki 

1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy

2. Zał. nr 2 – wzór umowy

Burmistrz Polanowa

(-) Grzegorz Lipski
Załącznik nr 1–Formularz oferty 

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA POLANÓW  ul. Wolności 4  76-010 Polanów

Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie składających ofertę Pełna nazwa: 
Adres:
Telefon:
e-mail
NIP
REGON
Reprezentacja Wykonawcy (imię i nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy ):

OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacji rynku miejskiego i jego otoczenia
Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w odpowiedzi na zapytanie, składam ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, za cenę ryczałtową w złotych:
Cena złotych brutto:………… (słownie): ………… W tym należny VAT …………
Jednocześnie oświadczam/my, że:
1) zobowiązuję/my się wykonać zakres oferty na nadzór inwestorski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) przedstawiam/my pełną ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty niezbędnie do realizacji oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym;
4) przyjmuję/my termin związania niniejsza ofertą na czas 30 dni;
5) w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/my się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

6) spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
7) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług
Załączniki, które należy dołączyć do oferty:
1) aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą;

2)  pełnomocnictwo w sytuacji gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika Wykonawcy;

3) dokumenty i/lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

4)  inne niezbędne dokumenty i/lub oświadczenia.
Załącznik 2 – Wzór umowy
UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 
NR ………….
Zawarta dnia ……... w Polanowie pomiędzy: 

Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów 

NIP 499-04-65-414,  REGON 33 09 20 660

reprezentowaną przez:

1. Burmistrz Polanowa – Grzegorz Lipski

przy kontrasygnacie:

2. Skarbnika -  Marta Kleinszmid 

zwaną dalej Inwestorem, 

a 

……………..

reprezentowaną przez:

……………….

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru.
                                                                  § 1

1. Inwestor zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania i zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji                                pn.: Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia               i nadania im nowych funkcji min. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych - część 1 i część 2”, 
2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót budowlanych określonych w ust.1 wartość inwestycji wynosi 4.375.730,51zł brutto (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści zł 51/100).
                                                                § 2

1. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje podstawowe obowiązki wymienione w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.).

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż zapewni nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz instalacji sanitarnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania umowy. Każda ze wskazanych osób musi posiadać uprawnienia do prac przy zabytkach zgodnie z art. 37 a, c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie i zapewnienie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, obowiązującymi przepisami                    i zasadami wiedzy technicznej.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są w szczególności do: 

1) przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem;

2) udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zrealizowanych etapów budowy;

4) wydawanie Wykonawcy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, jak też dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

5) potwierdzanie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

                                                          § 3

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnić będą od zawarcia umowy do dnia faktycznego zakończenia robót i komisyjnego końcowego odbioru robót budowlanych.
                                                          § 4

1. Tytułem wykonania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ………………………… (słownie: ……………….. PLN). 

2. Płatność będzie zrealizowana jednorazowo po komisyjnym odbiorze całości robót na podstawie wystawionej faktury (w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury).
                                                             § 5

Inwestor może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź też utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy. 

                                                            § 6

1. W przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy z przyczyn określonych                 w § 5 umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

2. W przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy bez uzasadnionej przyczyny, Inwestor  zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
                                                             § 7

Zmiana, uzupełnienie lub uchylenie niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
                                                              § 8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Inspektor Nadzoru
Inwestor.
Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji min. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 

Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
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