***Załączniki do SIWZ***

***ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy***

## FORMULARZ OFERTY GMINA POLANÓW

Ofertę przetargową składa:…………………………………………….………………………………

(podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonawca występujący wspólnie itp.)

Nazwa wykonawcy (wykonawców)

………………………………………………………………………………………………………… adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….….. nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ………………………. e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..; nr faksu: ………………………….. osoba do kontaktów z Zamawiającym…………………., nr tel.:……………….,e-mail:……………

nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego do zwrotu wadium…………..……………………………..

…………………………………………………………..……………………………………………… Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn**. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”** GM.II.271.7.2018

**Oferujemy wykonanie „Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”** zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

## za cenę ryczałtową:

netto: ……………………………..(słownie: ……) brutto: …………………………..(słownie:……..)

w tym Vat:……………………(słownie: …………….).

## Na cenę ryczałtową składa się:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | Budowa drogi rowerowej Bobolicka - Rzeczyca Wielka |  |  |  |
| **2.** | Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul. Wolności |  |  |  |
| **3.** | Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul. Wolności (branża elektryczna) |  |  |  |
| **4.** | Plac przystankowy ZUK |  |  |  |
| **5.** | Plac przystankowy MACEK |  |  |  |
| **6.** | Plac przystankowy Rz.Wlk |  |  |  |
| **7.** | Tablice 7 |  |  |  |
| Razem wartość | |  |  |  |

1. **oferowany okres gwarancji w miesiącach:……………….**

\*UWAGA

Minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 72 miesiące.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma zero punktów w kryterium wydłużenia okresu gwarancji.

W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony okres gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, który wynosi 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy, do obliczeń w kryterium zostanie uwzględniony maksymalny możliwy okres gwarancji wynoszący 72 miesiące.

Oświadczamy, że:

1. cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
3. okres rękojmi dla przedmiotu zamówienia ustala się na czas 60 miesięcy licząc od daty wykonania i odebrania zadania przez Zamawiającego,
4. składamy ofertę równoważną tak/ nie \*,

\*niewłaściwe skreślić,

1. zapoznaliśmy się z przedmiotem umowy oraz z SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2. Wadium w kwocie……………………….. zostało wniesione w formie……………….…………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy deklarujemy złożyć w formie:

…………………………………………………………………………………………………,

1. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
2. akceptujemy projekt umowy bez zastrzeżeń,
3. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
5. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6. podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa części zamówienia (zakres powierzonej części zamówienia Podwykonawcy) | Firma Podwykonawcy (o ile jest znana) | Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

\*Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy

1. Informujemy, że jesteśmy (należy postawić znak „x” we właściwym okienku):

* **mikroprzedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
* **małym przedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)
* **średnim przedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

## żadne z powyższych

**15. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:**

* nie będzie \* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
* będzie \* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),

jednocześnie wskazujemy:

nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania…………………………………………………………………….….………….

……………………………………………………………………………………

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….

*\* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).*

16. oferta została złożona na …………… stronach,

............................, dn. \_ \_ . \_ \_ . 2018 r. ...............................................

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

***ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ***

## Wykonawca:

………………………………………

……………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Zamawiający: Gmina Polanów ul. Wolności 4**

# 76-010 Polanów

**Ośw iadczenie Wykon aw cy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

# DOTYCZĄCE PR ZESŁANEK WY KLUC ZENIA Z POS TĘPOWAN IA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”** GM.II.271.7.2018 prowadzonego przez Gminę Polanów*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIA DC ZEN IA D OTYC ZĄ CE WY KONA WCY :**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………\*1 *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a*

*także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………….…………………………………………\*2

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIA DC ZEN IE D OTYC ZĄ CE PODANY C H INFOR MAC JI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*\*UWAGA*

1. *Należy wymienić podmioty, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w załączniku nr 4 do SIWZ*
2. *Należy wymienić podwykonawców, którym Wykonawca zamierza zlecić prace wyszczególnione w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.*

***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

**Zamawiający: Gmina Polanów ul. Wolności 4**

# 76-010 Polanów

## Wykonawca:

…………………………………………

………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………

………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

# Ośw iadczenie w ykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**D OTYC ZĄ C E SPEŁN IAN IA WARU N KÓW U D ZI A ŁU W POSTĘPOWAN IU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”** GM.II.271.7.2018 prowadzonego przez Gminę Polanów*,* oświadczam, co następuje:

**INF OR MAC JA D OTYC ZĄC A WY KON AWC Y :**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ:

* W zakresie zdolności technicznej
* W zakresie zdolności zawodowej

*(należy zaznaczyć właściwe)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INF OR MAC JA W ZWIĄZKU Z POLEGAN IEM NA ZA SOBAC H IN NYC H PODMIOTÓW** :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie:

* zdolności technicznej
* zdolności zawodowej

*(należy zaznaczyć właściwe)*.

………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIA DC ZEN IE D OTYC ZĄ CE PODANY C H INFOR MAC JI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

***Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie***

**Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**

do zam. publicznego pn. Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” GM.II.271.7.2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby\*** | **Adres podmiotu** |
|  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………………………………..……………………………………………

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów– Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” GM.II.271.2.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Zakres zasobu*** | ***Sposób wykorzystania danego zasobu***  ***np. zawarcie umowy przy danym zakresie zasobu*** | ***Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia*** |
| *Zdolności technicznej* |  |  |
| *Zdolności ekonomicznej* |  |  |

Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane w zakresie wskazanych zdolności.

...................................................,dn. ........................

miejscowość

……………….......................................................

*podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do*

*dyspozycji niezbędnych zasobów*

***Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych robót***

***Zamawiający Gmina Polanów***

Pieczęć Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**

PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

*(W zakresie niezbędnym do wykazania warunku zdolności technicznej)*

## doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. każde

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość (w zł)** | **TERMIN WYKONANIA**  dd/mm/rrrr | | **NR STRONY, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA** |
| **OD** | **DO** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

........................., dn. ......................... ........................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

***Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy***

***kapitałowej***

*UWAGA – Poniższe oświadczenie Wykonawca składa w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 8 rozdziale 13 niniejszej SIWZ*

Pieczęć Wykonawcy

## Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

**\*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)\* co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”

**\*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapit ałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)\* co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”

*\* właściwe zaznaczyć*

*Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

........................., dn. ......................... ........................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

***Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Umowy***

## Projekt Umowy NR GM.II.272………………….

zawarta w dniu **…………………..**w Polanowie pomiędzy:

## Gminą Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów NIP: 499-04-65-414 REGON: 33 09 20 660

reprezentowaną przez:

## Burmistrza Polanowa – mgr inż. Grzegorza Lipskiego

przy kontrasygnacie :

## Skarbnika Gminy Polanów - mgr Marty Kleinszmid

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a:

## …………………………………….

**…………………………………….**

**…………………………………….**

**…………………………………….**

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

## ……………………………. - …………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579 z póź.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

## §1

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn**. „Budowa drogi Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”** w następującym zakresie:

**1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Bobolickiej w Polanowie do miejscowości Rzeczyca Wielka.** Poszczególne odcinki to:

1. ul. Bobolicka (od ul. Żwirowej do ul. Stawnej) przebudowa chodnika na drogę pieszo rowerową (kostka betonowa niefazowana) wraz z wykonaniem przejścia pieszo rowerowego droga DW 205 **(wymaga się wykonania przez Wykonawcę projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania stosownych decyzji, wykonania z oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego)**
2. ul. Łąkowa (od ul. Stawnej do rzeki Grabowej) przebudowa nawierzchni na nawierzchnię z kruszywa
3. ul. Wolności – budowa drogi rowerowej w otoczeniu zbiornika wodnego przy ul. Wolności

w Polanowie **(**nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej), montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i opraw oświetleniowych na słupach.

1. odcinek leśny od ul. Wolności w Polanowie (od zbiornika wodnego/zalewu) do m. Rzeczyca Wielka, budowa drogi rowerowej z kruszywa
2. wykonanie trzech przejść pieszo rowerowych przez DW206 **(wymaga się wykonania przez wykonawcę projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania stosownych decyzji, wykonania z oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego).**

|  |
| --- |
| l) Wybudowane drogi rowerowe i/lub odcinki powinny zostać oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. |
| 2) **Plac przystankowy przy ZUK** – zakup i montaż stojaka na rowery 6 stanowisk, szt. 2 |
| 3) **Plac przystankowy ul. Żwirowa i Bobolicka przy MACED**:  W tym przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej, wykonanie nawierzchni, zagospodarowanie terenu: wykonanie trawnika, dostawa i montaż:  kosz na śmieci 1 szt.,  stoły drewniane i ławy 3 kpl.,  stojak na rowery 10 stanowisk, (trwale związany z gruntem) tablicy informacyjnej 1 szt. |
| **4)Plac przystankowy Rzeczyca Wielka –** dostawa i montaż: kosz na śmieci 1 szt.,  stoły + ławy 4 kpl.,  stojak na rowery 5 stanowisk (trwale związany z gruntem)  -tablicy informacyjnej 1 szt,  -kontener sanitarny TOY-TOY szt. 1*.* |
| **5)Montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych.** montaż na placach przystankowych oraz na odcinkach budowanej drogi rowerowej, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (umiejscowienie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia prac budowalnych). Tablice zewnętrzne jednostronne, full color, kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV, o wymiarach nie mniejszych niż 80x120cm; na tablicy w nagłówku należy umieścić logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska, poniżej treść: nazwa projektu, cel projektu, wskazanie Gminy Polanów, w stopce: [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl/) ; Wykonawca zastosuje się do wytycznych w zakresie aktualnych zasad promocji i oznakowania projektów: Podręcznik wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie  [www.funduszeeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/)). Projekt tablicy i treść do uzgodnienia / akceptacji przez Zamawiającego. |

1. Szczegółowy zakres robót określają zapisy SIWZ, dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiar robót.
2. **Wykonawca przed zawarciem umowy** przedłożył szczegółowe kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z zakresem przedstawionym w SIWZ z podziałem na elementy wg Harmonogramu realizacji zadania (z tabelą elementów scalonych) oraz Harmonogram realizacji zadania (zał. nr 7 do umowy).
3. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu sporządzony przez Wykonawcę plan bioz.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem określonym w ofercie.

## §2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do: **15 października 2019r**
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę **uzyskania stosownych pozwoleń na użytkowanie.**

## §3

1. Inspektor nadzoru zostanie wyłoniony przez zamawiającego w oddzielnym postępowaniu. 2.Wykonawca ustanawia na własny koszt kierownika budowy i kierowników robót.

3.Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru. 4.Kierownik budowy/robót będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

## §4

**Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla mieszkańców miejscowości przez które prowadzona będzie inwestycja.
2. zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, w przypadku wystąpienia.
4. zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
5. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno- użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych.
7. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą:

a) gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji technicznej i STWiOR.

## b) być objęte gwarancją jakości przez okres minimum ………….. miesięcy, zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie.

1. zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska.
2. zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim jednostkom, w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. Kopie zgłoszeń należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie.
3. wystąpienia z wnioskiem o zajęcie i umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wraz z opracowaniem projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. Opłaty związane z zajęciem i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym ponosi wykonawca do czasu uzyskania protokołu odbioru końcowego.
4. ścięcia i karczowania krzewów i podszyć znajdujących się na trasie drogi rowerowej oraz utrudniających korzystanie z trasy rowerowej.

dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych..

1. prowadzenia na bieżąco dziennika budowy.
2. zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza). **Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej niezbędnej do uzyskania pozwoleń na użytkowanie przez Wykonawcę.**
3. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
4. zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. A materiały nadające się do dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (teren miasta Polanów).
5. ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane oraz sąsiadujących z terenem budowy.
6. na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie na którym będą prowadzone roboty. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).
7. elementy składowym wynagrodzenia są też koszty związane z użyciem wody, energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania powstałe podczas trwania robót, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, koszty zatrudnienia kierownika budowy na okres trwania robót.

## 19.przygotowanie wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**§5**

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać następujące elementy:
3. określać dokładny zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy,
4. określać kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia określonego w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może rażąco odbiegać od wyceny Wykonawcy za tę część zamówienia przewidzianą kosztorysie ofertowym,
5. zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią za wady i zawierać taki okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, aby nie był krótszy od odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego
6. określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w sposób umożliwiający terminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4).

1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 PLN brutto.
6. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo lub w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może się zwrócić z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
4. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z zawartymi umowami.
6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie robót do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od umowy. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji umowy.

## §6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

## Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi:

netto: ……………………………..(słownie: ……) brutto: …………………………..(słownie:……..)

w tym Vat (…..%) :……………………(słownie: …………….).

## 3.Na łączną wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 składa się;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres przedmiotu umowy** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | Budowa drogi rowerowej Bobolicka - Rzeczyca Wielka |  |  |  |
| **2.** | Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul. Wolności |  |  |  |
| **3.** | Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul. Wolności (ELEKTRYKA) |  |  |  |
| **4.** | Plac przystankowy ZUK |  |  |  |
| **5.** | Plac przystankowy MACEK |  |  |  |
| **6.** | Plac przystankowy Rz.Wlk |  |  |  |
| **7.** | Tablice 7 |  |  |  |
| Razem wartość | |  |  |  |

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
3. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa **wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą** Zamawiającego pod rygorem nieważności, do wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

## §7

1. **Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane będzie**

**w dwóch transzach:**

1. **transza pierwsza do wysokości 500.000,00zł wartości robót brutto, wykonanych do 30.05.2019r.** Po ich wykonaniu, w terminie do 7 dni zostanie spisany protokół odbioru częściowego.

## transza druga w wysokości pozostałej kwoty umownej brutto, po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

1. **Podstawą wystawienia faktur będzie każdorazowo protokół odbioru robót częściowego / końcowego spisany bez uwag i zatwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.**
2. Faktury należy wystawić na **Gminę P olanów ,** która będzie jej płatnikiem.
3. Faktury zostanie opłacona w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej płatnikowi.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”

## §8

1.Ustala się następujące odbiory:

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

1. **Odbiór częściowy** (przewiduje się dwa odbiory częściowe, pierwszy po wykonaniu robót do 30.05.2019r., drugi po wykonaniu wszystkich pozostałych robót a przed przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

## Odbiór końcowy,

1. **Odbiór ostateczny(pogwarancyjny).**

1.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. 1.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie wpisem do dziennika budowy.

* 1. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
  2. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
  3. **O gotowości odbioru częściowego** Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Wymaga się zestawienia wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
  4. **O gotowości odbioru końcowego** Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.

1.8. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru.

## 1.8. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu odbioru końcowego niezbędne dokumenty, a w szczególności:

* **pozwolenia na użytkowanie,**
* **dokumentację geodezyjną powykonawczą,**
* **gwarancje,**
* **i inne protokoły i dokumenty wymagane przepisami prawa.**
  1. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć Zamawiający odmówi odbioru robót i przerywając czynności odbioru wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej.
  2. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, wnosząc o wyznaczenie terminu odbioru robót. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.

## W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

* + 1. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru,
    2. żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru,
  1. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze

końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.

* 1. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy termin protokolarnego usunięcia tych wad.

## §9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 4 umowy, tj. **……………………..** złotych w formie ……………………………………………..
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych usterek, zwrot pozostałych 30% nastąpi nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## §10

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

## 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
   1. każdy dzień opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   2. każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   3. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   4. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   5. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   6. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
   7. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto.

## Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

* 1. każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto,
  2. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) W przypadku braku wykonania obowiązku określonego w Rozdziale 2 ust. 19 SIWZ lub braku przedłożenia dokumentów, o których mowa w tym rozdziale, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku braku możliwości potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wystawi Wykonawcy żądanie zapłaty należnych kar.

## §11

**1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:**

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2. Wykonawca przystąpi do likwidacji firmy,
3. w razie zajęcia majątku Wykonawcy skutkującego niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w umówionym terminie,
4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
6. jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
7. w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych,
8. Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
9. z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia,
10. w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, których umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub zgłoszone Zamawiającemu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 10 złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi w całości na rzecz Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.

## 3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. w terminie dni 7 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia,
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
   1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia w oparciu o protokół inwentaryzacji,

b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

## §12

1. **Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:**
2. zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 7 do SIWZ
3. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
4. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
5. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
6. konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub uzupełnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
7. wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.
8. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie, o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy;

## Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmiany:

1. osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy (kierownik budowy), jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazana w umowie osoba nie może pełnić swoich funkcji. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia i udokumentowania.
2. podwykonawcy wskazanego w ofercie udostępniającego zasoby oraz rezygnacja z tego podwykonawcy.
3. powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie.

## Wprowadzenie zmiany do umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie aneksu do umowy.

1. Postanowienia wymienione w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
3. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
4. zmiana danych teleadresowych.

## §13

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi **…………..** miesięcy zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik Nr …………. do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt występujących w okresie gwarancji wad odnoszących się do przedmiotu umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy.
5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
6. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
7. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
8. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie tej odpowiedzialności do okresu udzielonej gwarancji.

## §14

Strony ustalają , że sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## §15

1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 2.Zamawiający: **ul. Wolności 4, 76-010** Polanów; [j.siwiecka@polanow.eu](mailto:j.siwiecka@polanow.eu) , [m.felsztigier@polanow.eu](mailto:m.felsztigier@polanow.eu) 3.Wykonawca: **…………………………………………………….**

Wszelka korespondencja pomiędzy stronami dotycząca niniejszej umowy może być wykonywana przez doręczenie pisma osobiście, listem poleconym, pocztą elektroniczną.

4. Strony zobowiązane są zawiadomić się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod

ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

## §16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

## §17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

## Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
4. Karta gwarancyjna.
5. Siwz.
6. Oferta Wykonawcy.
7. Harmonogram realizacji zadania
8. Szczegółowe kosztorysy ofertowe

## ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

**KARTA GWARANCYJNA**

*Załącznik do umowy nr 4.*

Udzielam gwarancji na jakość robót wykonywanych na podstawie umowy nr **…………………** zawartej w dniu **……………** pomiędzy:

Gminą Polanów zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

**Burmistrz Polanowa – mgr inż. Grzegorz Lipski**

a:

**………………………………………………………….**

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………..**

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i wynosi **……….** miesięcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne powstałe w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad w terminach:
4. jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie drogi – bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu trzech dni,
5. w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
2. siły wyższej pod pojęciem którym strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w termie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Warunki gwarancji podpisali:

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

***Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz dokumentacji zawierającej opis przedmiotu zamówienia***

Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:

1. Projekt budowlany pn. „BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA DZIAŁCE NR 244/1 OBR. 2 M. POLANÓW KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV” – załącznik nr 1 do decyzji Starosty Koszalińskiego z dn. 17.10.2017r. znak BOŚ.6740.590.2016.IN
2. Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany pn. „Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie na dz. nr 244/1, 233/2 obręb 2 Polanów” - załącznik nr 1 do decyzji Starosty Koszalińskiego z dn. 17.10.2016 r. znak BOŚ.6740.589.2016.IN.
3. Projekt zagospodarowania terenu i rysunki elementów małej architektury - Plac przystankowo- rekreacyjny Rzeczyca Wielka - załącznik do zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego z dn. 05.01.2018
4. Projekt budowlany pn. „Przebudowa istniejącej drogi nieutwardzonej na drogę rowerową o nawierzchni z kruszywa na działce nr 40 obr. Polanów 6 w mieście Polanów” – załącznik do zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego z dn. 30.11.2016r.
5. Projekt budowlany pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wolności w Polanowie do miejscowości Rzeczyca Wielka” na działkach 174,175,177 obr. 2 Polanów, dz nr 306/3,314/1, 314/2

, 315 obr. Warblewo, dz nr 5/23,52/4,52/5, 52/6,52/7,333/5 obręb Rzeczyca Wielka

– załącznik nr 1 do decyzji Starosty Koszalińskiego z dn. 05.01.2017r. znak BOŚ.6740.949.2016.KG/SR,

1. Projekt zagospodarowania terenu punktu przystankowego na działce 2/2 obr. 7 w Polanowie, przy skrzyżowaniu ul. Żwirowej i Bobolickiej, 11.2016 r.,- – załącznik do zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego z dn. 30.11.2016r.
2. Projekt zagospodarowania terenu „Zagospodarowanie punktów rekreacyjnych z miejscami postojowymi i małą architekturą tras turystycznych na terenie gminy i miasta Polanów” - Plac przystankowy przy Zakładzie Usług Komunalnych – branża architektoniczna, Koszalin, 11.2016 r.,- ( w zakresie lokalizacji stojaka na rowery.
3. Projekt budowlany pn. „Przebudowa chodnika na drogę pieszo-rowerową w przebiegu DW 205” Polanów ul. Bobolicka na działkach nr 153/1obr 4 Polanów, dz.nr 12/3,12/4 obr.5 Polanów, dz nr 38 obr 6 Polanów, dz nr 1/1 i 2/1 obręb 7 Polanów – załącznik do zgłoszenia do Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2016r.
4. Projekt budowlany pn. „Budowa przejść pieszo-rowerowych przez DW 206” – na działce

nr 178 obręb 2 Polanów,dz. nr 509 obr Warblewo, dz nr 19/1 obr. Rzeczyca Wielka- załącznik do zgłoszenia do Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2016r.

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót pn. „Budowa drogi rowerowej na działkach nr 244/1 i 244/2 obr 2 Polanów– branża drogowa, Koszalin,07.2016 r.

## Załącznik nr 9 do SIWZ P rzedmiary

* 1. Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Bobolickiej w Polanowie do miejscowości Rzeczyca Wielka.
  2. Budowa drogi rowerowej na działce nr 244/1, 244/2, obręb 2 Polanów.
  3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie – Droga rowerowa – Roboty elektryczne.
  4. Plac przystankowy przy ZUK.
  5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów – plac przystankowy (Żwirowa/Bobolicka/Maced).
  6. Plac przystankowy Rzeczyca Wielka.
  7. Tablice informacyjno-promocyjne.